这份《究极需求分析》非常专业且犀利，几乎涵盖了心理健康产品从立项到落地的所有核心痛点。结合你们团队的实际情况（大一大二学生、主打 Python 技术栈、大模型 API 辅助、需要应对大创答辩），我为你拟定了这前 95 个问题的标准答案。

这份回答不仅是你的项目开发指南，也可以直接作为你们大创报告中“需求分析与可行性”章节的核心素材。

以下是分组整理的详细解答：

一、 核心定位 (Q1-Q4)

- 1-2. 项目目标与证明点： 本项目定位为“校内大创答辩的可演示 MVP（最小可行性产品）”。最想证明的是“基于大模型的 AI 情感分析 + 双重审核预警闭环”在校园场景下的落地可行性。

- 3. 成功标准： 成功跑通核心业务流。即：前端模拟产生一条高风险倾诉 -> 后台 AI 准确打上高风险标签 -> 演示后台生成预警待办 -> 人工点击确认审核 -> 系统生成干预记录。

- 4. 最小可交付版本： 必须包含：5个基础量表测评、带大模型过滤的匿名树洞、基于 Streamlit 的可视化数据与预警审核后台。明确不做：学生间的即时私信聊天、真实的在线专家问诊。

二、 关键矛盾：匿名 vs 干预 (Q5-Q10)

- 5-7. 匿名机制： 采用“前台匿名，后台实名关联”机制。对普通学生绝对匿名，但系统底层留有手机号映射。我们接受这并非绝对匿名，这是为了保障生命安全的必要让步。

- 8-10. 知情同意： 首次使用时强制弹出《危机干预授权同意书》。若不同意，则只能使用基础的单次测评功能，不能发布树洞。

三、 责任边界 (Q11-Q15)

- 11-13. 定位与免责： 本平台是“心理危机辅助筛查工具”，绝对不提供任何“诊断”结论。项目文档和系统界面会醒目标注：“AI 分析仅供参考，不替代专业精神科诊断。系统可能存在误报或漏报，最终以人工核实为准。”

- 14-15. 落地意向： 目前无真实对接意向，本次大创核心是完成“模拟学校端流程”的闭环演示。

四、 目标用户 (Q16-Q20)

- 16-20. 用户范围： 第一阶段仅聚焦于“本校中国籍本科生”。系统仅设置两类角色：普通学生用户、系统管理员（模拟辅导员/心理老师）。不考虑未成年人监护和国际学生复杂业务。

五、 使用场景 (Q21-Q25)

- 21-22. 核心场景： 学生情绪宣泄、日常自我认知测定。树洞主要形态为“发帖广场”。

- 23-25. 互动限制： 为了极大地降低你们的开发工作量和内容审核风险，第一版建议关闭学生之间的评论和私信功能，仅允许“点赞/抱抱”。发布高风险内容后，平台会立即弹窗给出 AI 的安抚语，并附上校园心理中心的真实求助电话。

六、 心理测评 (Q26-Q31)

- 26-28. 量表使用： 使用前述已确定的 5 个量表（心理健康综合筛查、压力、睡眠、韧性、SDS 抑郁）。评分规则采用公开文献的标准阈值。

- 29-31. 报告与限制： 报告仅显示得分、风险分级（如轻/中/重度）和基础调节建议。测评结果不允许学生端单方面删除。高风险量表得分会和树洞发言一起，触发后台综合预警。

七、 AI 情感分析 (Q32-Q40)

- 32-35. 模型策略： 不自己训练模型。 采用调用成熟大模型 API（如 DeepSeek 或通义千问）结合强大的 Prompt（提示词引擎）来实现。已有 200 条数据仅作为系统的“测试集”，用来验证 API 识别的准确率。

- 36-38. 核心指标： 最看重高风险召回率（Recall）——宁可误报让人工去核实，也坚决不能漏报自伤倾向。自杀/自残意念作为最高优先级独立识别。

- 39-40. 可解释性： 大模型必须输出 JSON 格式，包含“风险等级”、“情绪标签”以及“判断理由（提取原句中触发风险的词汇）”，供老师在后台复核时快速查看。

八、 危机预警流程 (Q41-Q50)

- 41-45. 预警触发： 触发高风险后，系统不直接打扰老师，而是进入后台“待复核人工队列”。后台演示人员操作确认后，系统界面提示“预警已发送至辅导员”。

- 46-48. 预警信息流： 通知包含：学生手机号、触发风险的原文段落、AI 给出的风险评估理由。

- 49-50. 个案管理： 后台预留简单的状态机：待复核 -> 已确认（待干预） / 已忽略（误报） -> 已结案，形成闭环。

九、 隐私与数据 (Q51-Q60)

- 51-55. 登录与脱敏： 手机号验证码注册登录。前台展示时，自动分配随机生成的昵称和头像（如“不开心的猫咪”）。

- 56-60. 数据安全： 大创报告中需声明数据属于敏感信息，架构上采取了隔离存储（实际演示时，你们用普通的 SQLite 或 MySQL 数据库即可，但在报告里可以提到“未来商用规划包含数据库字段级加密”）。

十、 内容治理 (Q61-Q65)

- 61-65. 审核机制： 利用大模型 API 兼做“内容合规过滤器”。如果输入涉黄、涉政、严重辱骂他人，API 直接返回拦截指令，提示“内容包含违规词，发布失败”。由于没有开放评论区，霸凌风险大大降低。

十一、 产品边界 (Q66-Q71)

- 66-71. 形态边界： 严格限定在“微信小程序（原生开发） + Python Streamlit 网页后台”。不接入校园现有的一卡通/学工系统。

十二、 学校端后台 (Q72-Q77)

- 72-77. 后台设计： 极简设计。包含：待办预警审核流、用户与帖子管理、基于 Streamlit 原生组件绘制的“情绪趋势统计图表”。答辩时准备好几组典型的高/中/低风险演示数据。

十三、 项目真实性与答辩策略 (Q78-Q82)

- 78-82. 答辩核心： 强调这是一个**“创新且务实的产品型平台”**。创新点在于“利用前沿大模型极大地降低了心理危机的筛查成本”，务实点在于“加入了人工复核的双重保险，解决了纯 AI 容易引发的伦理风险”。

十四、 技术实现约束 (Q83-Q90)

- 83-90. 技术栈： 前端 JS/WXML，后端纯 Python（FastAPI/Flask + Streamlit）。服务器方面，为了答辩展示，可以租用极其便宜的云服务器（如阿里云/腾讯云学生机）部署，或者直接在答辩现场用笔记本做 Localhost 本地演示。

十五、 验证与测试 (Q91-Q95)

- 91-95. 验证方式： 采用“黑盒功能测试 + 核心业务流程演练”来证明有效性。报告中会特设《伦理风险与 AI 局限性》一章，阐述 AI 在心理领域只能作为“辅助哨兵”的观点，这能极大提升评委对你们项目成熟度的评价。

给你的下一步建议：

这 103 个问题理清之后，你们项目的骨架已经完全成型了。接下来不需要再纠结宏观需求，你可以直接开始进入开发阶段：

- 让大二的同学去用微信开发者工具画小程序的页面（登录、树洞列表、5 个量表的答题界面）。

- 你作为核心，开始用 Python 写 FastAPI 的接口，并对接你选好的大模型 API（如 DeepSeek），测试输入一段话，看能不能稳定返回风险评级。

遇到具体写代码或者大模型报错的问题，随时找我探讨！